BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Penguatan Aplikasi Salesappv20 — Berdasarkan Gap Analysis terhadap Salesforce Sales Cloud

| Field | Isian |
| --- | --- |
| Nama Dokumen | BRD - Penguatan Aplikasi Salesappv20 |
| Versi | 0.1 (Draft — belum direview pemilik produk) |
| Tanggal Disusun | 16 September 2026 |
| Disusun Oleh | Tim Data & Digital (analisis teknis) — dibantu Claude |
| Direview Oleh | [Diisi: Product Owner Salesappv20] |
| Disetujui Oleh | [Diisi: Business Owner / Sponsor] |
| Dokumen Referensi | Gap_Analysis_Salesforce_vs_Salesappv20.docx; Backlog_PRD_Salesappv20.docx |
| Status | DRAFT — memerlukan validasi bisnis sebelum eksekusi |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menerjemahkan hasil Gap Analysis (Salesforce Sales Cloud vs Salesappv20) dan Backlog/Mini-PRD menjadi kebutuhan bisnis formal, supaya bisa dipakai untuk perencanaan, penganggaran, dan persetujuan sebelum masuk ke tahap pengembangan. Tiga temuan yang mendasari sebagian besar kebutuhan di dokumen ini:

- Sejumlah modul (Lead Management, Territory Management, Email Communication Hub, Integration Hub, Commission Calculator, Custom Report Builder) sudah dikembangkan tapi tidak dapat diakses pengguna karena tidak tersambung ke menu navigasi.

- Tidak ada validasi lokasi (GPS check-in) untuk kunjungan sales lapangan, padahal ini kebutuhan inti untuk aplikasi bertujuan "sales monitoring".

- Beberapa kapabilitas pembanding (Overdues, Market Mapping & Targets, Master Provinces, Inventories) sama sekali tidak ada di Salesappv20, namun relevansinya untuk bisnis ini belum dikonfirmasi.

Catatan status:  dokumen ini masih berstatus DRAFT. Bagian Stakeholder, target metrik, dan beberapa asumsi masih berupa placeholder yang perlu diisi/divalidasi oleh pemilik produk sebelum dokumen ini dipakai sebagai dasar keputusan anggaran/sprint.

# 2. Latar Belakang

Salesappv20 adalah aplikasi web (PWA) untuk monitoring aktivitas sales — mencakup manajemen opportunity, CPQ/quotation, katalog produk, penjadwalan demo, kontrak, laporan penjualan, hingga modul AI untuk insight dan prediksi KPI. Kebutuhan penguatan aplikasi ini muncul dari perbandingan terhadap implementasi Salesforce Sales Cloud di PT Onduline Indonesia (materi training internal) serta kapabilitas umum Salesforce Sales Cloud, yang menunjukkan adanya modul yang belum aktif, kelemahan pada validasi data lapangan, dan beberapa kapabilitas yang belum tersedia.

Asumsi:  Salesappv20 diasumsikan akan terus dipakai secara aktif sebagai alat monitoring sales internal. Nama organisasi pemilik produk, unit bisnis, dan target pengguna akhir belum dikonfirmasi ke penulis dokumen ini — mohon dilengkapi oleh pemilik produk sebelum finalisasi.

# 3. Tujuan Bisnis

- Memastikan seluruh fitur yang sudah dibangun (dan dibiayai) benar-benar bisa dipakai pengguna — bukan menjadi kode yang menganggur.

- Meningkatkan validitas data kunjungan sales lapangan melalui pencatatan lokasi (GPS) yang bisa diverifikasi manajer.

- Meningkatkan kualitas analisis kemenangan/kekalahan (win/loss) opportunity untuk mendukung keputusan strategi penjualan.

- Meningkatkan kualitas dan konsistensi data master (klasifikasi account, alamat, wilayah) untuk mendukung pelaporan yang akurat.

- Menyediakan keputusan yang jelas (build/skip) atas kapabilitas yang ada di Salesforce namun belum tentu relevan untuk skala bisnis saat ini (Overdues, Market Mapping, Master Provinces, Inventories), supaya tidak ada investasi pengembangan yang salah sasaran.

# 4. Ruang Lingkup

## 4.1 Dalam Ruang Lingkup (In-Scope)

Seluruh 12 item kebutuhan bisnis pada Bab 7, dikelompokkan dalam 3 gelombang implementasi:

- Gelombang 1 (segera): perbaikan modul yang sudah ada tapi tidak aktif — Lead Management, audit modul orphan lainnya (Ref: BR-01, BR-02).

- Gelombang 2 (jangka menengah): peningkatan fungsi inti — GPS check-in, close reason, klasifikasi account, alamat, workflow task, indikator visual target (Ref: BR-03 s/d BR-08).

- Gelombang 3 (kondisional, menunggu konfirmasi bisnis): Overdues, Master Provinces, Market Mapping & Targets, Inventori (Ref: BR-09 s/d BR-12).

## 4.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope)

- Replikasi kapabilitas multi-cloud Salesforce (Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, marketplace AppExchange) — di luar tujuan Salesappv20 sebagai aplikasi sales-monitoring.

- Pengembangan aplikasi mobile native (iOS/Android) — Salesappv20 tetap berbasis PWA kecuali ada keputusan bisnis baru.

- Perombakan total model keamanan/akses (RBAC penuh setara Salesforce) — direkomendasikan sebagai inisiatif terpisah, bukan bagian dari gelombang implementasi ini.

# 5. Stakeholder

| Peran | Nama/Jabatan | Tanggung Jawab dalam Inisiatif Ini |
| --- | --- | --- |
| Business/Product Owner | [Diisi] | Memutuskan prioritas, menyetujui item Gelombang 3 (kondisional), menandatangani BRD final. |
| Sales Manager / End User | [Diisi] | Memvalidasi kebutuhan operasional (mis. alur GPS check-in, close reason) sesuai praktik lapangan. |
| Tim Developer Salesappv20 | [Diisi] | Menilai ulang estimasi effort, mengeksekusi item backlog, melaporkan kendala teknis. |
| Data Engineering / Analis | Suhendar Aditya | Menyusun analisis gap & backlog, menjembatani kebutuhan bisnis dan teknis. |
| IT/Data Governance (bila relevan) | [Diisi] | Meninjau kebutuhan keamanan data & akses bila Salesappv20 menyimpan data komersial sensitif. |

# 6. Kondisi Saat Ini (Ringkasan As-Is)

Ringkasan temuan detail ada di dokumen Gap Analysis terlampir. Poin kunci:

- Cakupan fitur Salesappv20 sudah luas dan pada beberapa area (CPQ, Quotation) justru lebih lengkap daripada Salesforce Sales Cloud standar.

- Namun 6 modul yang sudah dikodekan tidak dapat diakses karena tidak terhubung ke navigasi aplikasi (lihat BR-01, BR-02).

- Tidak ada mekanisme validasi lokasi kunjungan (GPS), struktur alasan won/lost pada Opportunity belum wajib diisi, dan beberapa data master (klasifikasi account, wilayah) belum terstruktur.

- Model peran/akses pengguna saat ini berbasis field string sederhana, belum granular selevel profile/permission set.

# 7. Kebutuhan Bisnis (Business Requirements)

Setiap kebutuhan bisnis (BR) dipetakan ke item backlog teknis (BL) yang sudah dirinci di dokumen Backlog/Mini-PRD — termasuk field data, acceptance criteria, dan estimasi effort. Tabel ini adalah ringkasan tingkat bisnis, bukan spesifikasi teknis.

| ID | Kebutuhan Bisnis | Prioritas | Ref. Backlog |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | Sistem harus menyediakan akses fungsional penuh ke modul Lead Management dari menu navigasi utama, sehingga leads dapat dicatat, dikelola, dan dikonversi menjadi opportunity. | P0 | BL-01 |
| BR-02 | Organisasi harus memutuskan status akhir (aktifkan atau hapus) untuk setiap modul yang sudah dikembangkan namun belum tersambung ke navigasi (Territory Management, Email Communication Hub, Integration Hub, Commission Calculator, Custom Report Builder). | P0 | BL-02 |
| BR-03 | Sistem harus dapat mencatat dan memvalidasi lokasi kunjungan sales lapangan (check-in) menggunakan data GPS perangkat pengguna, sebagai bagian dari Task/Activity. | P1 | BL-03 |
| BR-04 | Sistem harus mewajibkan pengisian alasan terstruktur (Close Reason) dan catatan (Close Detail) setiap kali Opportunity ditutup sebagai Won atau Lost. | P1 | BL-04 |
| BR-05 | Sistem harus mendukung klasifikasi Account berdasarkan Tipe, Sub Tipe, dan Sektor bisnis untuk kebutuhan segmentasi dan pelaporan. | P2 | BL-05 |
| BR-06 | Sistem harus memisahkan alamat penagihan (billing) dan alamat pengiriman/kunjungan (shipping) pada data Account, termasuk koordinat lokasi. | P2 | BL-06 |
| BR-07 | Sistem harus menerapkan alur status baku pada Task (Belum Mulai/Berjalan/Selesai) dan mendukung pembuatan tugas lanjutan (follow-up) langsung dari task terkait. | P2 | BL-07 |
| BR-08 | Sistem harus menyajikan capaian target secara visual (indikator warna) dan konsisten di seluruh modul KPI/Forecast yang relevan. | P3 | BL-08 |
| BR-09 | (Kondisional) Sistem dapat menyediakan modul pemantauan tagihan/piutang jatuh tempo (Overdues) per Account, tunduk pada konfirmasi kebutuhan bisnis. | P4 | BL-09 |
| BR-10 | (Kondisional) Sistem dapat menyediakan master data wilayah administratif (provinsi) sebagai referensi baku untuk pengisian alamat. | P4 | BL-10 |
| BR-11 | (Kondisional) Sistem dapat menyediakan kapabilitas pemetaan potensi pasar dan penetapan target market per wilayah (Market Mapping & Targets), tunduk pada konfirmasi kebutuhan strategis. | P4 | BL-11 |
| BR-12 | (Kondisional) Sistem dapat menyediakan modul inventori dasar (pencatatan stok masuk/keluar per lokasi), tunduk pada konfirmasi apakah Salesappv20 menangani sisi distribusi fisik barang. | P4 | BL-12 |

Kolom Prioritas mengikuti warna: merah = P0 (segera/bug fix), kuning = P1 (dampak tinggi, sprint terdekat), hijau = P2/P3 (terencana), abu-abu = P4 (menunggu konfirmasi bisnis sebelum dieksekusi).

# 8. Kebutuhan Non-Fungsional

| Kategori | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Keamanan & Akses | Model peran pengguna perlu ditinjau ulang agar lebih granular (object-level, idealnya field-level) sebelum aplikasi menyimpan data komersial sensitif (harga, komisi, kontrak) dalam skala lebih besar. [Perlu keputusan bisnis terpisah, di luar 12 item Bab 7]. |
| Integritas Data | Perubahan data model (BR-05, BR-06) harus disertai skrip migrasi yang tidak menghilangkan data existing; perlu tahap validasi/QA sebelum rilis ke produksi. |
| Ketersediaan & Mobile | Aplikasi tetap berbasis PWA (installable, offline-capable); tidak ada kebutuhan native mobile app di gelombang ini kecuali diputuskan lain oleh bisnis. |
| Akurasi Lokasi (BR-03) | Akurasi GPS browser bervariasi (terutama di dalam gedung); sistem tidak boleh menjadikan koordinat sebagai satu-satunya bukti kunjungan tanpa mekanisme pendukung (mis. catatan/foto opsional). |
| Auditability | Perubahan status Task, Opportunity (Won/Lost), dan data master sebaiknya tercatat di Audit Trail yang sudah ada di Admin System, supaya perubahan bisa ditelusuri. |

# 9. Asumsi

- Salesappv20 akan terus dikembangkan dan dipakai secara aktif oleh tim sales — bukan proyek yang akan dihentikan/diganti dalam waktu dekat.

- Backend Supabase (PostgreSQL) tetap menjadi platform data utama; tidak ada rencana migrasi ke database/backend lain dalam cakupan dokumen ini.

- Output modul AI (insight, prediksi, rekomendasi) yang sudah ada diasumsikan akan tetap dipertahankan sebagaimana adanya; perbaikan sumber data AI (real-time vs dummy) belum termasuk dalam 12 item Bab 7 dan perlu dibahas terpisah bila diperlukan.

- Tidak ada regulasi/kepatuhan data khusus (mis. data kesehatan, data keuangan teregulasi) yang mengikat Salesappv20 — bila ternyata ada, Bab 8 (Kebutuhan Non-Fungsional) perlu ditinjau ulang.

Cara memverifikasi asumsi di atas:  didiskusikan dan dikonfirmasi bersama pemilik produk/bisnis dalam sesi review BRD sebelum dokumen ini difinalkan dan dijadikan dasar perencanaan sprint.

# 10. Ketergantungan

- Persetujuan Business/Product Owner untuk item Gelombang 3 (BR-09 s/d BR-12) sebelum masuk backlog aktif.

- Ketersediaan kapasitas tim developer Salesappv20 untuk mengeksekusi Gelombang 1 dan 2 sesuai estimasi effort di dokumen Backlog/Mini-PRD.

- Keputusan teknis lebih dulu terkait BR-01 (memilih LeadManagement.tsx atau LeadManagementSupabase.tsx sebagai versi resmi).

# 11. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Modul yang diaktifkan kembali (BR-02) ternyata punya bug tersembunyi karena lama tidak diuji. | Pengalaman pengguna buruk, potensi kehilangan kepercayaan terhadap rilis baru. | Lakukan smoke test menyeluruh per modul sebelum dirilis ke seluruh pengguna; pertimbangkan rilis bertahap (pilot user). |
| Akurasi GPS rendah di lokasi tertentu (dalam gedung, sinyal lemah). | Data kunjungan tervalidasi GPS bisa keliru atau tidak lengkap. | Jangan jadikan GPS satu-satunya bukti kunjungan; kombinasikan dengan catatan/foto opsional dan beri toleransi radius. |
| Item Gelombang 3 (BR-09 s/d BR-12) dikerjakan tanpa konfirmasi bisnis yang jelas. | Investasi pengembangan (effort L, 8-12 hari per item) terbuang bila fitur ternyata tidak dipakai. | Wajibkan sign-off tertulis dari Business Owner sebelum item ini masuk sprint mana pun. |
| Migrasi data alamat (BR-06) menyebabkan data hilang/tidak konsisten. | Kesalahan pelaporan regional, komplain data tidak akurat. | Backup data sebelum migrasi, jalankan di lingkungan staging terlebih dahulu, dan validasi jumlah baris sebelum/sesudah migrasi. |

# 12. Kriteria Sukses (Indikatif — perlu disepakati bersama)

- Modul Lead Management dapat diakses dan dipakai oleh minimal 80% sales dalam 1 minggu setelah rilis (BR-01).

- Minimal 90% Task bertipe Visit yang dibuat setelah rilis memiliki data check-in GPS terisi (BR-03).

- 100% Opportunity yang ditutup (Won/Lost) memiliki Close Reason terisi setelah rilis (BR-04).

- Tidak ada modul yang tersisa berstatus "dikodekan tapi tidak dapat diakses" setelah Gelombang 1 selesai (BR-02).

Target angka di atas bersifat indikatif dari penulis dokumen dan perlu disepakati ulang bersama Business Owner sebagai baseline yang realistis.

# 13. Lampiran

- Gap_Analysis_Salesforce_vs_Salesappv20.docx — analisis detail perbandingan fitur, sumber, dan metodologi.

- Backlog_PRD_Salesappv20.docx — rincian teknis tiap item (BL-01 s/d BL-12): user story, field data model, acceptance criteria, estimasi effort.

# 14. Persetujuan (Sign-off)

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Business/Product Owner |  |  |  |
| Tech Lead / Developer Salesappv20 |  |  |  |
| Disusun oleh (Data & Digital) | Suhendar Aditya |  |  |

Dokumen ini adalah draft awal berbasis analisis teknis (pembacaan source code dan dokumen training Salesforce Onduline), bukan hasil workshop requirement bersama stakeholder bisnis. Wajib direview dan divalidasi sebelum dipakai sebagai dasar keputusan anggaran/sprint.